Projekt umowy zał. Nr 7 do SIWZ

UMOWA NR …………..

NA ROBOTY BUDOWLANE

w dniu …………………….. w  Dzikowcu  pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w  Dzikowcu zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Franciszek Bajek   - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Lucyny Serafin

a …………………………………………………………………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez :

1. ……………………………………………………….;

2. ……………………………………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do wykonania opercję  pod nazwą „Budowa

i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pompowni wody

w miejscowościach Dzikowiec, Mechowiec i Nowy Dzikowiec”,

w ramach której zostaną wykonane następujące zadania:

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Dzikowcu

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Dzikowcu

- Remont i termomodernizacja budynku pompowni wody w Mechowcu

- Remont i termomodernizacja budynku pompowni wody w Dzikowcu

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowym Dzikowcu

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowym Dzikowcu -etap II

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzikowcu

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową (1 egz.), pozwolenie na budowę

oraz teren budowy odpowiednim protokołem, w uzgodnionym terminie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) projekcie budowlano – wykonawczym,

b) przedmiarach robót

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającej zbiory wymagań

w zakresie wykonania robót budowlanych, wymagania w zakresie właściwości materiałów,

wymagania dotyczące prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

4. W przypadku zaistnienia rozbieżności w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, za

nadrzędne przyjmuje się ustalenia i zapisy zawarte w projekcie budowlano – wykonawczym.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :

a) dokumentacją projektową ,

b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych do ww. projektu

i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

c) warunkami pozwolenia na budowę,

d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

e) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących w Polsce Norm i aprobat technicznych,

f) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

6. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków

granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia reperu, fakt ten

należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca

robót.

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający jego

prawidłowe użytkowanie oraz zapewniający uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją umowy.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które

wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego w Polsce prawa oraz

pisemnych zaleceń Zamawiającego, mających na celu należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na terenie budowy wyroby,

urządzenia, sprzęt oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami

oraz normami. Wbudowane wyroby oraz urządzenia będą nowe i o jakości nie niższej niż określona

w projekcie budowlano - wykonawczym. Odstępstwa od tych zasad wymagają

akceptacji Zamawiającego.

6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie

budowlano –     wykonawczym, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych  niż

określone w ww. projekcie i   uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką

zmianę. W takiej sytuacji  Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów

uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany projektu,

koszty   przeprojektowania poniesie Wykonawca.

7. Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne niezbędne do wykonania i odbioru

przedmiotu Umowy, wymagane przez obowiązujące w Polsce normy, przepisy oraz wskazane w

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  stanowiących

integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego.

8. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu Umowy, osób

upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia związanego z

realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres

realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na terenie budowy.

9. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót dostarczy rozliczenie rzeczowo-finansowe

całego przedmiotu Umowy, umożliwiające Zamawiającemu wprowadzenie przedmiotu Umowy

na majątek jako środek trwały w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

10.Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnień, dokumentów i warunków

niezbędnych do zapewnienia ciągłego zaopatrzenia terenu budowy w energię elektryczną, wodę

i połączenia telekomunikacyjne oraz do prawidłowej gospodarki odpadami przez cały okres

realizacji Umowy oraz do pokrywania kosztów z tym związanych.

11.Wykonawca oświadcza, że zbadał teren budowy i akceptuje panujące na nim warunki.

Na Wykonawcy   spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót.

Wykonawca zobowiązany jest   informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych

przeszkodach w realizacji robót w terminach zapewniających realizację robót zgodnie

z Harmonogramem, bez opóźnień.

12.Wykonawca jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia w uzgodnieniu i z udziałem

Zamawiającego narad koordynacyjnych i terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń.

13. Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót na budowie.

14. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie i dokumentowanie robót zgodnie z warunkami,

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  a w szczególności :

1. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo –

finansowego w terminie uzgodnionym przez Strony.

2. Prowadzenie szczegółowych zapisów w dzienniku budowy.

3. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4. Wykonanie przez uprawnionego geodetę tyczenia geodezyjnego tras sieci kanalizacji dla

całego zakresu rzeczowego objętego umową - przed rozpoczęciem robót.

5. Wykonanie sprawdzenia (wybranego przez Zamawiającego) odcinka sieci kanalizacyjnej poprzez

kamerowanie oraz przeprowadzenie prób szczelności rurociągów ciśnieniowych.

6. Wykonanie dokumentacji podwykonawczej, która winna zawierać między innymi

inwentaryzację geodezyjną podwykonawczą a także  poniesienie kosztów uzgodnienia w ZUDP

dokumentacji  geodezyjnej, która jest elementem odbioru końcowego.

7. Zabezpieczenie i opisanie w dokumentacji powykonawczej kolizji z wodociągami, kablami

teletechnicznymi i energetycznymi oraz gazociągami, nie wykazanymi w dokumentacji

projektowej, a napotkanymi w czasie wykonywania robót.

8. Wykonanie (w miarę potrzeby) technologicznych dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia

robót.

9.Pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi uzgodnieniami, nadzorem, zajęciem terenu  w tym

zajęciem pasa drogowego na czas budowy.

10. Wykonanie projektów organizacji robót i ruchu.

11. Naprawa zniszczonego drenażu na trasie robót.

12. Przywrócenie terenu oraz dróg do stanu pierwotnego.

13. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy

i przekazania go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

§ 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający wyznaczy inspektorów nadzoru inwestorskiego.

2. Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy:

a) zapłata należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych

w Umowie,

b) przejęcie do eksploatacji zrealizowanego w sposób należyty przez Wykonawcę przedmiotu

Umowy.

3. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie zapisami §8 niniejszej Umowy.

§4. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom trzecim na warunkach określonych

w Kodeksie Cywilnym i w niniejszej Umowie, pod warunkiem, że posiadają one kwalifikacje

i sprzęt odpowiedni do wykonania tych robót.

2. Realizacja robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności

za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne.

3. Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu Podwykonawcy.

§5. AUTORSKIE PRAWA

1. Strony uzgadniają, że z chwilą dokonania przez Zamawiającego akceptacji dokumentacji

powykonawczej o której mowa w § 2, na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe

w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, w tym

prawo do wielokrotnego wykorzystania tej dokumentacji w czasie eksploatacji przedmiotu

umowy, a takie do celów przebudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektów i urządzeń

Zamawiającego, prawo do jej kopiowania za pomocą wszelkich znanych technik oraz do wprowadzania do  pamięci komputera. Przeniesienie powyższych praw autorskich i własności  egzemplarzy dokumentacji    występuje bez odrębnego wynagrodzenia Zamawiający będzie mógł, stosownie do swoich potrzeb i     wymagań, swobodnie dokonywać wszelkich koniecznych lub przydatnych zmian i uzupełnień w dokumentacji, co nie będzie stanowiło naruszenia praw twórców do tej dokumentacji.

2.Wniesienie lub rozesłanie opracowania do właściwych władz dla spełnienia ustawowych wymagań nie  będzie traktowane jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa Wykonawcy i twórców, do tej

dokumentacji.

§ 6. TERMINY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy: z dniem podpisania umowy

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 31.05.2013 r.

Za dzień zakończenia przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru

końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

§ 7. ODBIORY CZĘŚCIOWE

1. Etapy realizacji Umowy zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2.Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanego etapu realizacji Umowy według

zasad jak przy odbiorze końcowym robót określonych w  Specyfikacji  Technicznej.

3. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy współudziale Wykonawcy i przedstawiciela

Zamawiającego.

4. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru etapu będzie podstawą dla Wykonawcy do

wystawienia faktury za wykonanie tego etapu realizacji przewidzianego w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym, ale w żadnym przypadku nie oznacza odbioru tej części przedmiotu

Umowy ani nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za tę część przedmiotu Umowy.

5. Żadna część wykonanych robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez

uprzedniego potwierdzenia wpisem do dziennika budowy dokonanego przez wyznaczonego przez

Zamawiającego Inspektora nadzoru.

§ 8. ODBIÓR ROBÓT

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy określony

w § 1 Umowy i przeprowadzony wg zasad określonych w Specyfikacji Technicznej

2. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 14 dni od daty

zawiadomienia  go o gotowości do tego odbioru.

3. Na 7 dni przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu

następujące dokumenty:

a) oświadczenie kierownika budowy związane z zakończeniem budowy i uporządkowaniem

terenu lub przywróceniem do stanu pierwotnego,

b) 4 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektów i sieci

c) oryginały dzienników budowy,

e) protokoły odbioru robót zanikających i elementów robót,

f) protokoły prób szczelności dla kanalizacji i prób ciśnieniowych dla rurociągów,

g) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zastosowanych materiałów i wyrobów,

h) deklaracje zgodności lub aprobaty, badania techniczne na stosowane materiały i wyroby,

i) protokóły odbioru robót odtworzeniowych spisane z właścicielami gruntów oraz zarządcami

dróg,

5 Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający w wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

6. Przed upływem ustalonego w Umowie terminu gwarancji Zamawiający zwoła komisję odbioru

pogwarancyjnego, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy celem

dokonania oceny wykonanych robót i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniałych w okresie

gwarancji. Stwierdzone wady należy usunąć do czasu ustalonego przez ww. Komisję.

§ 9. WYNAGRODZENIE

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami otrzyma

Wynagrodzenie netto w wysokości: …....................złotych (słownie złotych: ….............................................................................................................................................................).

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, zostanie powiększone o podatek od towarów i usług,

który doliczony będzie przez Wykonawcę w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury

VAT. Kwota podatku VAT na dzień zawarcia Umowy wynosi:…..............złotych (słownie złotych:

...............…………………………….…..............................................................................................).

Na dzień zawarcia Umowy kwota Wynagrodzenia brutto wynosi …......................złotych (słownie

złotych: .................. ...........................................................................................................................).

2.Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 6 %

Wynagrodzenia    brutto, o którym mowa w § 9 ust.1 Umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu gwarancji

jakości lub rękojmi.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

zostanie wniesione w formie………………… (forma zostanie określona przez Wykonawcę) nie

później niż w dniu zawarcia Umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone

Wykonawcy na poniższych zasadach:

a) 70% w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,

b) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w formie gwarancji

bankowej /ubezpieczeniowej, zostanie zwrócone na poniższych zasadach:

a) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej

ustanowionej w okresie realizacji Umowy będzie zwolniona w terminie 30 dni od odbioru

końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy, przy czym warunkiem koniecznym

zwrotu tej gwarancji, będzie złożenie przez Wykonawcę najpóźniej w 14. dniu przed upływem

ważności niniejszej gwarancji, gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej na okres

gwarancji jakości i rękojmi, w wysokości 30% zabezpieczenia o którym mowa w ust.1, na

warunkach określonych w niniejszym paragrafie, co oznacza że Zamawiający w przypadku nie

złożenia gwarancji na okres gwarancji jakości i rękojmi ma prawo wystąpić do banku

z żądaniem zapłaty kwoty nie ustanowionej gwarancji w wysokości 30% zabezpieczenia

należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

b) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej

ustanowionej w  okresie gwarancji jakości i rękojmi zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu

po upływie okresu    gwarancji i rękojmi.

6. W przypadku przesunięcia terminu odbioru końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu

Umowy lub przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi, zabezpieczenie należytego wykonania

Umowy, będzie przedłużone odpowiednio.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie poręczenia

bankowego postanowienia Umowy odnoszące się do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stosuje

się odpowiednio.

§ 11. ROZLICZENIA

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi:

- fakturami przejściowymi wg procentowego zaawansowania robót zgodnie                                    z zaawansowaniem robót - do 90% wartości kontraktu,

-      fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót objętych umową i ich

odbiorze końcowym

2. Płatność Wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 Umowy następować będzie na podstawie faktur

VAT wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Harmonogramem rzeczowo –finansowym, oraz postanowieniami Umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokół

wykonanych robót.

4. Termin zapłaty faktury przez Zamawiającego wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenie

faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3.W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawca ma prawo dochodzić

odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.

4.Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być

potrącane z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

5. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

6.Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 12. KARY UMOWNE

1.W razie nienależytego wykonania zobowiązań umownych strony określają kary umowne.

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości łącznej

zamówienia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

w oddaniu przedmiotu umowy,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia

liczonego od  dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada

Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które

wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

brutto.

3. Zamawiający będzie miał prawo wykorzystać, w celu pokrycia kary umownej, zabezpieczenie

należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10.

4. Zamawiający może, ponad zastrzeżone w Umowie kary umowne, dochodzić odszkodowań na

zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§13. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany w ramach Umowy przedmiot Umowy na

okres 3 lat.

2. Wykonawca udziela rękojmi na wykonany w ramach Umowy przedmiot Umowy na  okres 3 lat.

3. Bieg okresów gwarancji i rękojmi, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, rozpoczyna się

z dniem następującym po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego

przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy.

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość wykonanych robót. W razie odmowy udzielenia

zewnętrznego wsparcia finansowego dla Zamawiającego z powodu nieodpowiedniej jakości

wykonanych prac lub przekroczenia terminu, Wykonawca zobowiązany jest uiścić na rzecz

Zamawiającego równowartość tego zewnętrznego wsparcia finansowego.

2.Jeżeli w toku czynności odbioru, o jakich mowa w § 8 Umowy zostaną stwierdzone wady

przedmiotu Umowy, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może wedle swego wyboru:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

3.Jeżeli w toku czynności odbioru o jakich mowa w § 8 Umowy zostaną stwierdzone wady

przedmiotu Umowy, których nie da się usunąć, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Wykonawcy nie przysługuje w takim wypadku

wynagrodzenie za powtórne wykonanie przedmiotu odbioru.

§ 15. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) ogłoszenia upadłości, likwidacji Wykonawcy bądź zaprzestania prowadzenia przez niego

działalności gospodarczej,

c) zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn

oraz Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub nie wykonuje

obowiązków wynikających z Umowy, oraz nie kontynuuje robót pomimo wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie,

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny

odstąpienia, pod rygorem nieważności.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy wszelkie przerwane roboty, na koszt strony, która odpowiada za

odstąpienie od Umowy,

c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikające,

d) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 21 dni usunie z terenu budowy

swoje urządzenia zaplecza,

e) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty należnego

wynagrodzenia za wykonane prawidłowo i zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

f) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy protokołem.

§ 16. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

W terminie uzgodnionym przez strony.

1. Zamawiający wskaże w formie pisemnej Inspektorów Nadzoru oraz przedstawiciela

Zamawiającego.

2. Wykonawca wskaże w formie pisemnej:

a) Kierownika Budowy,

3. W przypadku zmiany osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu,

każda ze stron obowiązana jest do niezwłocznego złożenia drugiej Stronie pisemnego  powiadomienia o     tym fakcie.

§ 17. ZMIANA UMOWY

Zakazane są istotne zmiany postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie , której dokonano wyboru wykonawcy, chyba , że  wystąpią okoliczności , które przemawiają za koniecznością zmiany  postanowień umowy tj.                                                         1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym

pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego

działania, niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe intensywne opady

deszczu, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót ,

powodzie)

b) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót-

o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania

dodatkowych ekspertyz, badań,

c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania

wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,

d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań

w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny

do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy;

e) w przypadku zaistnienia innych okoliczności nie wymienionych powyżej niezależnych od

Zamawiającego

2) zmiana przedstawicieli stron, podmiotów biorących udział w postępowaniu- kierownika

budowy, inspektorów nadzoru, podmiotów trzecich - w przypadku niemożności pełnienia

przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana

pracy, rezygnacja). Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie

zamówienia przez dotychczasowy podmiot.

3) zmiana zakresu rzeczowego w przypadku gdy:

a) dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne jest użycie innych

materiałów, niż wskazanych w ofercie wykonawcy lub SIWZ nie powodujących wzrostu

wynagrodzenia wykonawcy

b) zmiana ta jest korzystna dla zamawiającego - wykonawca bez zwiększania swojego

wynagrodzenia zaoferował materiały o znacznie lepszych parametrach niż te wskazane

w SIWZ i ofercie a które w sposób znaczący poprawią jakość robót.

c) z przyczyn niezależnych od zamawiającego konieczna jest zmiana zakresu robót

wskazanego w SIWZ i ofercie ( zmniejszenie lub zwiększenie zakresu robót, zmiana

parametrów).

d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca

poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu

pod rygorem nieważności.

§ 18. CESJA

Przeniesienie wierzytelności wynikających z Umowy (cesja) dopuszczalna jest wyłącznie za uprzednią

pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie w szczególności

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa

budowlanego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla

każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                      Wykonawca