# Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu

36-122 Dzikowiec 133A, tel.: (0-17) 2273 -533

e-mail: gbpdzikowiec@wp.pl

IN.341/1/09		 					                    Dzikowiec,   2009-06-17

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, zmiany: Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz.1058) - zwanej dalej „ustawą”

na wykonanie

Przebudowy i rozbudowy  budynku Biblioteki Publicznej w Mechowcu

## SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

# Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu

36-122 Dzikowiec 133A

ZATWIERDZAM

Dzikowiec, dnia    17.06.  2009 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu

36-122 Dzikowiec 133A

tel.: (0-17)2273-533    fax: (0-17) 2274 -508

e-mail:ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1665 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1665 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przebudowa i rozbudowa  budynku Biblioteki Publicznej w Mechowcu.

2. Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja

techniczna  wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do siwz:

Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45000000-7,

45332200-5,45332300-6,45310000-3,

3. Zakres zamówienia obejmuje również:

a) obsługę geodezyjną – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót

b) zabezpieczenie urządzeń i sieci istniejących,

c) sporządzenie lub zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.

21a Prawa budowlanego (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót),

d) uzyskanie wyników prób, badań i odbiorów zezwalających na oddanie obiektu do

użytkowania,

e) wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów

własnych. Wykonawca może stosować materiały równoważne ( o porównywalnych

parametrach) do określonych w przedmiarze robót.

Uwaga:

Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty winien przeprowadzić wizję lokalną na własny koszt oraz dokonać rzeczywistych pomiarów .

IV. Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowa

2. Zakończenie: 30.06.2010 r.

V. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1.Prace należy wykonać w systemie generalnego wykonawstwa lub siłami własnymi

zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, przedmiarem

robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru  robót.

2.W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót Wykonawca jest

zobowiązany do ich niezwłocznego  usunięcia.

3. Zamawiający żąda (na podst. art. 36 ust. 4 ustawy Pzp) wskazania przez Wykonawcę

w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom.

# VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

# spełnienia tych warunków.

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

e) udzielą gwarancji na wykonane roboty –  36 miesięcy.

f) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

g) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania,

a jeżeli okres    prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:   dwa zadania

inwestycyjne polegające na wykonaniu obiektów budowlanych  odpowiadających

swoim  rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

o wartości  robót minimum 500.000,00 zł brutto każda oraz załączą dokumenty

potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

h)  przedstawią dokumenty  stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz  że zostały

wpisane do okręgowej izby samorządu zawodowego

i)  spełniają warunki i wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

i ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty

przez Wykonawcę dokumentów określonych przez Zamawiającego w S.I.W.Z.

wg reguły:  spełnia / nie spełnia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców nie

spełniających wymagań określonych przepisami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni

z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne

z  zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.   Postanowienia w przypadku wniesienia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej

Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu

i zawarcia umowy,

- oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy

konsorcjum powinna spełniać następujące wymagania:

- oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie

dotyczące określonych okoliczności w art. 22, odpis z właściwego rejestru albo

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie

z właściwego urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS – składa każdy

z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy,

- oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa

pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum,

- oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego

warunków składają ci partnerzy konsorcjum którzy zgodnie z umową konsorcjum za

ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych,

dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia,

- pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do

zamawiającego.

- zgodnie z art. 141 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy

występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie

umowy.

Uwaga: Okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów art. 24 ustawy Prawo

zamówień  publicznych, zachodzące choćby względem jednego   współwykonawcy

dyskwalifikuje całą  grupę.

5.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. jest niezgodna z uPzp;

2  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3;

3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4.  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5.  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                            
        o udzielenie zamówienia;

6. zawiera  błędy w obliczeniu ceny;

7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Forma wynagrodzenia za przedmiot zamówienia:

1.Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przetargu plus obowiązujący podatek

od towarów i usług VAT,

2.Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem

przedmiotu zamówienia w tym między innymi:

- koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych

mediów dla potrzeb budowy,

- koszt zabezpieczenia robót i budynku przed wpływem warunków atmosferycznych,

- koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,

- koszt dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw

w realizacji,

- koszt koordynacji robót,

- koszt dostawy mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem mediów,

- koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacja.

- koszt wywozu i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji,

- koszt prób, badań i sprawdzeń,

- koszt zapewnienia warunków bhp i p.poż.,

- koszt inflacji do czasu zakończenia realizacji zamówienia,

- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

3.Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przetargu jest niezmienne do czasu

zakończenia realizacji zamówienia i odbioru.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty oraz wykaz oświadczeń i dokumentów jakie

mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału

w postępowaniu.

1. Oferta winna być sporządzona na lub w oparciu o „Formularz oferty” (załącznik Nr 1 do

specyfikacji) oraz zawierać niżej wymienione załączniki:

a.  kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową w oparciu o przedmiary robót,

projekt budowlano-wykonawczy i opis techniczny,

Dodatkowo dla każdej pozycji kosztorysu Wykonawca winien podać cenę jednostkową.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
    w niniejszym postępowaniu:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych

w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.

U. z 2007 r. Nr 223  poz. 1655 z późn. zm.) -   załącznik nr 2do SIWZ.

b)Oświadczenie Wykonawcy oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ,

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności

lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do

oferty dołączyć należy:

a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty potwierdzające   uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów

prawa lub innych  dokumentów rejestrowych,

b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

a. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem

robotom  budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz

daty i miejsca wykonania - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4  do SIWZ - do wykazu

należy dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane

należycie – wymagane jest wykonanie z należytą starannością minimum 2 zamówień

o wartości nie mniejszej niż  500 000,00 zł  każde brutto,

b. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

czynności - wg wzoru określonego w załączniku Nr 5 do SIWZ,

c.  przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych

do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w podpunkcie b

wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (jako zał. Nr 5a).

d. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami

budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia

w specjalnościach:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych,
     3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych,

oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową

Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków

właściwej izby.

Uwaga: w przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

konieczne jest udokumentowanie przez poszczególnych wykonawców okoliczności

potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia z postępowania na podstawie art.

24 ust. 1 i 2.

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć:

a) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony  od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2.Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec

nie później niż w terminie składania ofert, które ze złożonych informacji stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą

być  udostępniane.  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86

ust. 4  ustawy Pzp. Brak zastrzeżenia oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez oferenta

dokumenty są jawne  i mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Wymagania ogólne dotyczące sporządzenia oferty.

1.Dokumenty, o których mowa w pkt  VIII.  mogą być przedstawione w formie

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy.

2.Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty

oświadczenia, załączniki i należy ją sporządzić  na lub w oparciu o „Formularz oferty”.

Ofertę składa się w formie pisemnej.

3.Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej.

4.Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką (np. na

maszynie do pisania, komputerze, długopisem)  w 1 egzemplarzu oraz podpisana przez

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty

powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów

załączonych przez Wykonawcę.

5.Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny  być parafowane

przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie.

6.Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty

niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

7.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

8.Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do

przygotowania oferty na własny koszt.

IX. Termin  związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym że zamawiający tylko raz,  co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1/ - Cena

znaczenie kryterium -  100 %

2/ Ocena ofert w zakresie w/w kryterium zostanie dokonana wg następującej zasady:

- Oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 10 pkt

- wartość punktowa badanej oferty "C" zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych (brutto)

C =        ---------------------------------------------------------------------      x 10 pkt

cena (brutto) badanej oferty

- Zamawiający za najkorzystniejszą  uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska

największą liczbę  punktów przyznanych w ramach  kryterium ustalonego w pkt 2.

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert

dodatkowych.

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż

zaoferowane w złożonych ofertach.

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywanie oświadczeń i dokumentów.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych

w Ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy

przekazują pisemnie lub faksem. Adres, nr telefonu i faksu Zamawiającego wskazane

są w pkt. I siwz.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą

elektroniczną.

XII. Wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest:

Józef Tęcza  tel. (017) 2274-508.

XIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV.  Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz tryb oceny ofert.

A. Miejsce i termin składania ofert.

1.Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji

istotnych warunków zamówienia prosimy składać do dnia 08.07.2009 r. do godz.

10.00 w  Urzędzie Gminy Dzikowiec (sekretariat).

Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową.

2. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w 2-ch nieprzeźroczystych, zamkniętych

kopertach  (opakowaniach):

-   koperta (opakowanie) zewnętrzne winno być adresowane na Zamawiającego, na

adres podany na wstępie oraz posiadać oznaczenie:

„Przebudowa i rozbudowa  budynku Biblioteki Publicznej w Mechowcu

nie otwierać przed  dniem 08.07.2009 r.  godz.    10.05”.

- koperta (opakowanie)  wewnętrzne poza adresem Zamawiającego i oznaczeniem j.w.

winno posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę

w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego

oznakowania koperty (opakowania) np. otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem

jej otwarcia w przypadku nie oznaczenia koperty.

4.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod

warunkiem, że  Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu

zmian lub wycofaniu przed    terminem składania ofert określonych w pkt.A.1.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,

opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt A.2. a wewnętrzna

i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „Zmiana” lub

„Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po

upływie terminu składania ofert.

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

B. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1.Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 08.07.2009 r.

o  godz. 10.05   w Urzędzie Gminy Dzikowiec (sala narad nr 22)

C. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.

1.Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

a także  informacje  dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,

warunków płatności zawartych w ofercie.

2.Informacje, o których mowa w pkt. 1  przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom   którzy

nie byli obecni przy otwieraniu na ich wniosek.

3.W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”.

4. Koperty oznakowane „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który

wprowadzi zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną

dołączone do oferty.

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym , a Wykonawcą negocjacji

dotyczącej złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 6, dokonywanie jakichkolwiek zmian

jej treści.

6. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.

25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym

terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty

budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym

upłynął termin składania ofert.

8.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców nie spełniających

wymagań określonych przepisami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni
   z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
   z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9.Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach wyszczególnionych w art. 89 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których

oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby

i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert

i łączną punktację,

2.wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3.wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.Zamawiający zawiera umowę, której wzór stanowi załącznik Nr 6 do s.i.w.z. w terminie nie

krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później jednak

niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy

na warunkach określonych w złożonej ofercie.

4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez

przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w art.

93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zawarciu umowy zostanie zamieszczone na stronach portalu internetowego

UZP oraz na własnej stronie internetowej.

5.Postępowanie zostanie unieważnione w przypadkach wyszczególnionych w art. 93 ust. 1

Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne postanowienia umowy:

1.	Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy / załącznik nr 6 do

niniejszej SIWZ/.

2.	Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania siwz oraz w chwili zawarcia umowy a w szczególności:

1).	Zmianie uległy przepisy istotne dla realizacji przedmiotu umowy

2)	Wystąpiły nadzwyczajne warunki pogodowe nie pozwalające na wykonanie zamówienia w uzgodnionym terminie

3)	Z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne itp.) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta itp. oraz osób reprezentujących strony

4)	Zmiany są korzystne dla Zamawiającego

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze

umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich

zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki,

jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza

ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między Zamawiającym, a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje

rozliczenia  w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie

w złotych polskich (PLN).

XXIII. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.

Aukcja elektroniczna nie będzie stosowana.

XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający

przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich  interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje protest. Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz odrzucenia oferty przysługuje odwołanie na podstawie art. 184 – 193 a ustawy Pzp.

## XXVI. Sprawy nie ujęte w niniejszej specyfikacji reguluje ustawa z 29 stycznia 2004   r.

## Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655

## z późn. zm. ) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

XXVII. W skład dokumentacji przetargowej wchodzi:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

- załącznik Nr 1: Formularz oferty

- załącznik Nr 2: Oświadczenie z art. 22

- załącznik Nr 3: Oświadczenie z art. 24

-  załącznik Nr 4: Wykaz robót

-  załącznik Nr 5: Wykaz kadry

- załącznik Nr 6:  Projekt umowy

2. Przedmiary robót

3. Projekt budowlany

4.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.